# **STR מסמך סיכום עבור ספרינט**

| **שם המערכת:** | **JPet Store** | | | | **גרסה:** | **Demo** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **מס' ספרינט:** | 2 | **תאריך התחלה:** | | 20.03.2022 | **תאריך סיום:** | 05.04.2022 |
| **סוג/י הבדיקות:** | פונקציונליות, בדיקות חוזרות | | | | | |
| **שם המדווח.ת:** | Albus Dumbledore | | **תפקיד:** | מנהל QA | **תאריך דיווח:** | 06.04.2022 |

# 

**\*הערה - אנחנו עושים ספרינט 2-3 לכן הספרינט הראשון שלנו הוא ספרינט 2**

# **תוצאות הספרינט לפי רכיב נבדק Epic עבור הספרינט הראשון בלבד**

| **רכיב**  **Epic** | **שם בודק** | **סה"כ סיפורי משתמש שנקבעו לספרינט** | **סיפורי משתמש שנבדקו בספרינט** | **% נבדק** | **סיפורי משתמש תקינים** | **סיפורי משתמש שנכשלו (לא תוקן במהלך הספרינט)** | **כמות תקלות שנשארו פתוחות** | **מוכנות המערכת**  **1- 5** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2 | Harry Potter | 4 | 4 | 100% | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 4.3 | Harry Potter | 4 | 4 | 100% | 0 | 4 | 1 | 1 |
| 4.4 | Ginny Weasley | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4.6 | Ginny Weasley | 6 | 6 | 100% | 6 | 0 | 0 | 5 |
| 4.8 | Ron Weasley | 4 | 4 | 100% | 2 | 2 | 3 | 1 |
| 4.9 | Ron Weasley | 4 | 4 | 100% | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 4.10 | Hermione Granger | 4 | 4 | 100% | 1 | 3 | 0 | 2 |
| 4.12 | Hermione Granger | 9 | 9 | 100% | 5 | 4 | 0 | 3 |

# 

# 

# **ריכוז תקלות רק לספרינט 1**

| **קריטריון הריכוז** | **סטטוס** | | | | **סה"כ תקלות** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **חדשה** | **בתיקון** | **בבדיקה** | **סגורה** |
| קריטי |  |  |  | 6 | 6 |
| גבוה |  |  |  | 7 | 7 |
| בינוני | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 |
| נמוך | 2 |  |  |  | 2 |
| **סה"כ** |  |  |  |  | 22 |

# 

# **מסקנות ביצוע הספרינט**

1. כמות העובדים היתה מתאימה
2. הזמן שהקדשנו לבדיקות היה מתאים
3. מחסור בבדיקות חוקרות ניחוש שגיאות ולא פונקציונליות
4. השיתוף פעולה בין הבודקים למתכנתים היתה טובה
5. הבדיקות בוצעו בצורה יעילה
6. **המלצות לספרינט הבא**

**שיפור ושינוי:**

1. לבצע יותר בדיקות חוקרות וניחוש שגיאות
2. לבצע בדיקות לא פונקציונליות
3. להוסיף עוד בודקים עם ניסיון בשביל לבצע את הבדיקות החוקרות ואת הניחוש שגיאות

**שימור:**

1. לשמור על יעילות העבודת צוות של הבודקים
2. הערכת זמנים לספרינט